프로젝트 기획 초안
AI 및 마커 기반 2차 전지 스마트 팩토리
(로지스틱 오토메이션)

---
프로젝트 목적
- 오브젝트(2차 전지)의 생산 공정과 불량 판정, 물류의 자동화가 이루어진 스마트 팩토리 시스템 구현
- PLC, AI 프로그래밍, 로봇 제어 등을 복합적으로 활용하여 AI S/W 프로젝트 및 교육 과정 팀 프로젝트를 모듈화 하여 구현 하는 것이 목표
- 스마트 팩토리 프로세스의 모듈화로 팀 프로젝트의 분할 및 병합을 효율적으로 가능하도록 하는 것이 목표

---
프로젝트 전체 개요
AI 오브젝트 이미지 학습
(전지 생산)
PLC 제어 및
컨베이어 운송
결함 탐지
(Defect Detection)
이미지 프로세싱
AI 오브젝트 이미지 학습
PLC 제어 및
컨베이어 운송
랜덤 스택
(Random Stack)
빈 피킹
(Bin Picking)
마커 기반 포즈 에스티메이션
마커 기반
물류 DB 처리
로봇 제어 및 분류
제품 출하

---
프로젝트 구성 개념도
물류 공급
결함 탐지
(비전+PLC)
물류 스택
(랜덤 스택)
컨베이어
컨베이어
협동 로봇
(Indy7)
컨베이어
물류 출하
DB 물류 분류
컨베이어
이 부분은 그림으로 생각해주세요
컨베이어

---
프로그램 개발 관련 아이디어
결함 탐지
OpenCV, AI 학습, 패턴 인식 알고리즘 등
객체 회전 탐지
마커 인식
OpenCV 마커 기반 3차원 자세 추정
로봇 작업점 검출
Python 로봇 프로그래밍
자연어 작업 지시
LLM

---
프로젝트 필요 스킬
- Python 기반 OpenCV 영상처리
- AI 학습 기반 객체 및 결함 탐지
- LLM 기반 작업 지시 기능 구현
- 로봇 프로그래밍 기반 오브젝트 핸들링
- PLC 제어 및 물류 DB 시스템 구현

---
실제 시스템 구성(하드웨어)
- PLC 컨베이어, 공압 실린더
- 협동 로봇, 툴(그리퍼, 공압흡착 툴)
- 웹캠 등 비전 시스템
- 테스트용 오브젝트(정상, 결함 등)

---
실제 시스템 구성(소프트웨어)
- 결함 탐지 및 객체 회전 인식 프로그램
- 마커 기반 또는 AI 학습 기반 빈 피킹 프로그램
- PLC 제어 프로그램
- 로봇 제어 프로그램

---
역산 계획 일정표
목표\일정	12월 1주차	12월 2주차	12월 3주차	12월 4주차	1월 1주차	1월 2주차	1월 3주차
졸업 프로젝트 초안 결정
AI 소규모 팀 프로젝트 결정
팀 프로젝트 SW 계획
테스트 데이터셋 제작
SW 구현 및 테스트(비전, 로봇)
결과 확인 및 개선
HW/SW 시스템 통합(PLC)
프로젝트 프로토타입 구동
프로젝트 보수 및 개선
최종 시연